**5. Prospetto Economico**

Si descrivono le ore di lavoro preventivate per ogni ruolo nelle diverse fasi del progetto.

**5.1** **Analisi dei Requisiti**

Le ore di lavoro della fase di analisi dei requisiti sono suddivise secondo la seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Ore** | **Costi** |
| Responsabile | 55 | 1650 |
| Amministratore | 16 | 320 |
| Analista | 75 | 1875 |
| Programmatore | 0 | 0 |
| Progettista | 0 | 0 |
| Verificatore | 32 | 480 |
| **Totale** | **178** | **4325** |

Tabella 1: Costo per ruolo, fase di Analisi dei requisiti

I seguenti grafici riportano la suddivisione costi e ore in termini percentuali

Figura 1: Ore per ruoli, fase di Analisi dei requisiti

Figura 2: Costo per ruoli, fase di Analisi dei requisiti

**5.2 Progettazione**

Le ore di lavoro della fase di progettazione sono suddivise secondo la seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Ore** | **Costi** |
| Responsabile | 18 | 540 |
| Amministratore | 10 | 200 |
| Analista | 6 | 150 |
| Programmatore | 0 | 0 |
| Progettista | 82 | 1804 |
| Verificatore | 50 | 750 |
| **Totale** | **166** | **3444** |

Tabella 2: Costo per ruolo, fase di progettazione

Figura 3: Ore per ruoli, fase di Progettazione

Figura 4: Costi per ruoli, fase di Progettazione

**5.3 Codifica**

Le ore di lavoro della fase di codifica sono suddivise secondo la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Ore** | **Costi** |
| Responsabile | 12 | 360 |
| Amministratore | 2 | 40 |
| Analista | 0 | 0 |
| Programmatore | 152 | 2280 |
| Progettista | 90 | 1980 |
| Verificatore | 111 | 1665 |
| **Totale** | **367** | **6325** |

Tabella 3: Costo per ruolo, fase di codifica

I seguenti grafici riportano la suddivisione ore e costi in termini percentuali:

Figura 5: Ore per ruoli, fase di Codifica

Figura 6: Costi per ruoli, fase di Codifica

**5.4 Verifica e Validazione**

Le ore di lavoro della fase di Verifica e Validazione sono suddivise secondo la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Ore** | **Costi** |
| Responsabile | 12 | 360 |
| Amministratore | 7 | 140 |
| Analista |  | 0 |
| Programmatore | 9 | 135 |
| Progettista | 38 | 836 |
| Verificatore | 25 | 375 |
| **Totale** | **89** | **1846** |

Tabella 4: Costo per ruolo, fase di Verifica e Validazione

I seguenti grafici riportano la suddivisione ore e costi in termini percentuali:

Figura 7: Ore per ruoli, fase di Verifica e Validazione

Figura 8: Costi per ruoli, fase di Verifica e Validazione

**5.5 Totale**

**5.5.1 Ore totali con investimento**

Le ore di lavoro totali comprese quelle di investimento, previste per la realizzazione dell’intero progetto, sono suddivise secondo la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Ore** | **Costi** |
| Responsabile | 105 | 3150 |
| Amministratore | 43 | 860 |
| Analista | 82 | 2050 |
| Programmatore | 161 | 2415 |
| Progettista | 210 | 4620 |
| Verificatore | 217 | 3255 |
| **Totale** | **818** | **16350** |

Tabella 5: Costo per ruolo previsto per l’intera realizzazione del progetto

I seguenti grafici riportano la suddivisione ore e costi in termini percentuali:

Figura 9: Ore per ruoli, intero processo, compreso l’investimento

Figura 10: Costo per ruoli, intero processo, compreso l’investimento

**5.5.2 Ore totali escluso l’investimento**

Le ore di lavoro totali escluse quelle di investimento, previste per la realizzazione dell’intero progetto, sono suddivise secondo la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruolo** | **Ore** | **Costi** |
| Responsabile | 40 | 1200 |
| Amministratore | 25 | 500 |
| Analista | 6 | 150 |
| Programmatore | 161 | 2415 |
| Progettista | 210 | 4620 |
| Verificatore | 186 | 2790 |
| **Totale** | **628** | **11675** |

Tabella 6: Costo per ruolo previsto per l’intera realizzazione del progetto escluso l’investimento

Figura 11: Ore per ruoli, intero processo, escluso l’investimento

Figura 12: Costi per ruoli, intero processo, escluso l’investimento