 Subsection –-Strumenti tecniche, metodi

  subsubsection –-Strumenti

Di seguito verranno elencati gli strumenti software che sono o saranno utilizzati dal
gruppo per effettuare le operazioni di verifica e validazione:

 Aspell: correttore ortografico per documenti redatti in L A TEX

Aptana: scelto dal gruppo per la stesura del codice ha integrato al suo interno varie funzioni di debugging ed esecuzione del codice.

W3C validator: Sito che controlla la validità dei markup nei documenti scritti in HTML.

Jenkins : sistema di per l'integrazione continua del codice e dei file latex.

Verranno utilizzati anche tutti gli strumenti già integrati all'interno del browser per lo sviluppo delle pagine web.

Subsubsection Tecniche
• Analisi statica: consiste nell’analizzare il codice tramite tools e letture senza tuttavia eseguirlo. Data la natura di questo tipo di analisi, è possibile applicarla anche per il controllo di tutti i documenti testuali prodotti.
Si esegue applicando i due seguenti metodi:
– Inspection: l’obiettivo di questa tecnica di analisi è l’individuazione di
difetti attraverso la lettura mirata del codice. Un prerequisito per questa metodologia di verifica è la definizione di una lista di controllo che
elenca le possibili sezioni o passaggi maggiormente soggetti ad errori. La verifica deve essere condotta da soggetti nettamente distinti dai programmatori. La correzione degli errori individuati va eseguita in ogni fase e documentata tramite un rapporto delle attività svolte;

– Walkthrough: l’obiettivo di questa tecnica di analisi è l’individuazione di difetti eseguendo una lettura integrale di tutto il codice senza l’assunzione di presupposti. Viene eseguita da gruppi misti di ispettori e sviluppatori.
Per evitare incomprensioni è importante che al termine della lettura gli elementi coinvolti discutano i difetti trovati e che nessuna persona possa coprire entrambi i ruoli allo stesso tempo.
 Al termine della fase di discussione si applicherà la fase di correzione dei difetti che apporterà le modifiche concordate.
Anche in questo caso è importante tenere un rapporto delle attività svolte.

• Analisi dinamica: consiste nel verificare e validare il software o un suo componente osservandone il comportamento in esecuzione durante lo svolgimento di test. Tali test devono essere svolti in maniera ripetibile ossia devono venir eseguiti nello stesso ambiente e con gli stessi ingressi in modo da potersi aspettare i medesimi risultati.

– Test di unità
  esamina la correttezza di piccole unità di codice, generalmente prodotte da un singolo programmatore, in modo da verificare che esse rispettino i loro requisiti. E' possibile svolgerlo con un alto grado di parallelismo possibilmente servendosi di un automa.

– Test di integrazione:
verifica che l’integrazione delle unità che hanno superato il test precedente non produca problemi. Tali problemi, non potendo essere relativi alle singole unità, saranno da ricercare nell’interfaccia che le aggrega.
– Test di sistema:
accerta la copertura dei requisiti software individuati nell’analisi dei requisiti permettendo la validazione del sistema prodotto

– Test di regressione:
stabilisce se modifiche all’implementazione di un programma alterano elementi precedentemente funzionanti. Per far ciò si eseguono nuovamente i test di unità e integrazione sulle parti modificate.

- Test funzionali:
Mettono alla prova le funzionalità del sistema ,simulando l'iterazione tra Utente e sistema.

-Test Prestazionali:
Valuta le prestazioni dell'applicazione in molti modi e da molti punti di vista. Questo tipo di test mostra ciò che proverà l'utente in termini di caricamento e velocità del sito. Le prestazioni sono importanti anche epr motivi SEO , in quanto un sito lento verrà analizzato molto meno frequentemente dai search engine crawlers dei motori di ricerca ;

– Test di collaudo:
attività formale supervisionata dal committente il cui buon esito comporta la possibilità di rilasciare il prodotto.

 Sub subsection Metodi

Il gruppo ha deciso di utilizzare i seguenti metodi per applicare le tecniche sopra
descritte, aiutandosi con gli strumenti elencati:
• Documenti L A TEX:

1. rilettura approfondita
2. controllo ortografico tramite lo strumento Aspell
3. controllo dell’applicazione delle regole tipografiche esposte nel documento
Norme di progetto
4. verifica della corretta formattazione del file pdf prodotto.

• Codice:

il codice verrà analizzato dagli strumenti integrati all'interno dell' IDE Aptana e dagli strumenti di sviluppo forniti dai singoli browser .

• Schemi UML:

1. data l’impossibilità di controllare la correttezza ortografica degli schemi
con Aspell è necessario esaminare attentamente e più volte i nomi, gli identificativi e i testi nei diagrammi;
2. controllo della correttezza degli identificativi dei casi d’uso rispetto alla nomenclatura stabilita nel documento Norme di progetto e rispetto alle sezioni dell’Analisi dei requisiti in cui sono inseriti;
3. controllo della numerazione dei casi d’uso rispetto la loro gerarchia;
4. controllo che i casi d’uso soddisfino tutte le esigenze espresse nel capitolato.
Metriche

Una metrica `e una misura di una qualche proprietà relativa ad una porzione di
software , allo scopo di fornire informazioni significative sulla qualità del codice
prodotto. Non bisogna tuttavia basarsi solamente sulle metriche, che sono solamente
indicatori a posteriori della bontà del lavoro svolto: un’importanza ancora maggiore
la riveste il controllo sulla qualità del processo.

• Complessità ciclomatica di McCabe: è un’indicazione del numero di segmenti lineari in un metodo (ad esempio sezioni di codice senza ramificazioni) e quindi può essere usato per determinare il numero di test necessari per ottenere una copertura completa dei possibili cammini. Un metodo senza ramificazioni ha Complessità Ciclomatica pari a 1. Tale valore è incrementato ogni qualvolta si incontra una ramificazione. Con “ramificazione” si intendono i cicli e i costrutti “if” e simili.

• Numero di istruzioni: numero di istruzioni all’interno di un metodo. Un
indice elevato non rappresenta necessariamento un cattivo codice ma suggeri-
sce la possibilit`a di estrarre metodi contenenti gruppi di istruzioni correlate,
aumentando il livello di astrazione